Trường Đại học Phenikaa

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Bài tập lớn môn học Đánh giá và kiểm định chất lượng phần mềm

Đề tài: “Hệ thống Tính thuế Thu nhập Cá nhân (PIT System)”

Tài liệu Test Plan

Nhóm thực hiện: Nhóm Kiểm Thử Phần Mềm

Hệ thống: Quản lý Kê khai, Tính thuế TNCN 5 bậc & Đóng thuế trực tuyến

Hà Nội, 11/10/2026

Lịch sử các lần cập nhật

| Date | Version | Description | Prepared by | Reviewed by | Approved By |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/10/2026 | 1.0 | Lập kế hoạch kiểm thử cơ bản (Draft Test Plan) cho hệ thống PIT | Nhóm Kiểm Thử | Trưởng nhóm QA | Giảng viên HD |
| 11/10/2026 | 2.0 | Hoàn thiện Final Test Plan theo biểu thuế 5 bậc mới & bộ 98 Unit Test + 59 System Test Cases | Nhóm Kiểm Thử | Trưởng nhóm QA | Giảng viên HD |

MỤC LỤC

1	Giới thiệu	4

1.1	Mục đích	4

1.2	Tổng quan	4

1.3	Phạm vi	4

1.4	Các định nghĩa và các từ viết tắt được dùng	4

1.4.1	Các định nghĩa	4

1.4.2	Các từ viết tắt	4

1.5	Những người sử dụng tài liệu này	5

2	Tài liệu tham khảo	5

3	Lịch trình công việc	5

4	Những yêu cầu về tài nguyên	5

4.1	Phần cứng	5

4.2	Phần mềm	5

4.3	Công cụ kiểm thử	6

4.4	Môi trường kiểm thử	6

4.5	Nhân sự	6

4.5.1	Vai trò và trách nhiệm	6

4.5.2	Đào tạo	7

5	Phạm vi kiểm thử	7

5.1	Những chức năng được kiểm thử	7

5.1.1	Tìm kiếm	7

5.1.2	Tạo tài khoản	8

5.1.3	Quản lý hồ sơ cá nhân	8

5.1.4	Tính thuế TNCN, Kê khai và Đóng thuế trực tuyến	8

5.2	Những chức năng không được kiểm thử	8

6	Chiến lược kiểm thử	8

6.1	Test Stages	8

6.2	Các loại kiểm thử	9

7	Điều kiện chấp nhận	9

8	Defect Tracking	9

8.1	Phân loại lỗi	9

8.2	Quy trình xử lý lỗi	10

9	Test Deliverables	10

9.1	Test Cases	10

9.2	Test Reports	10

# 1 Giới thiệu

## 1.1 Mục đích

Tài liệu Kế hoạch kiểm thử (Test Plan) cho Hệ thống Tính thuế Thu nhập Cá nhân (PIT System) được lập nhằm các mục đích cụ thể sau:

• Xác định phạm vi kiểm thử: Xác định rõ thông tin dự án, các phân hệ chức năng được kiểm thử (Người nộp thuế, Cán bộ thuế/Admin, Thuật toán tính thuế 5 bậc)

• Xác định yêu cầu kiểm thử (Test Requirements): Chuẩn hóa danh mục các yêu cầu chức năng, độ chính xác số học tiền tệ, kiểm soát phân quyền bảo mật và hiệu năng cần được thẩm định.

• Định hình chiến lược và phương pháp kiểm thử: Kết hợp chặt chẽ giữa Kiểm thử hộp trắng (98 ca kiểm thử đơn vị JUnit 5 + đo độ phủ JaCoCo) và Kiểm thử hộp đen (59 ca kiểm thử chức năng, bảo mật, hiệu năng và giao diện trên Excel).

• Ước lượng tài nguyên và lịch trình: Hoạch định cấu hình phần cứng, phần mềm, công cụ kiểm thử, môi trường thực thi, phân công nhân sự và lịch trình Gantt chi tiết.

• Quy định sản phẩm bàn giao (Test Deliverables): Xác lập các tiêu chuẩn chấp nhận (Acceptance Criteria), quy trình quản lý lỗi (Defect Tracking) và bộ hồ sơ kết quả kiểm thử.

## 1.2 Tổng quan

Hệ thống Tính thuế Thu nhập Cá nhân (Personal Income Tax System - PIT System) là ứng dụng Web được phát triển bằng Java (Spring Boot 3.2.1, Maven, Bootstrap 5) nhằm tự động hóa quy trình tính toán, kê khai và nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công tại Việt Nam.

Hệ thống áp dụng quy định mới nhất theo Văn bản hợp nhất 112/VBHN-VPQH: mức giảm trừ bản thân 15.500.000 VNĐ/tháng, giảm trừ người phụ thuộc 6.200.000 VNĐ/người/tháng, khấu trừ bảo hiểm bắt buộc 10.5% (BHXH 8%, BHYT 1.5%, BHTN 1% trên mức trần lương 46.800.000 VNĐ/tháng) và tính thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần 5 bậc (5%, 10%, 20%, 30%, 35%). Do đặc thù phần mềm tài chính - thuế vụ đòi hỏi độ chính xác số học tuyệt đối và bảo mật phân quyền chặt chẽ, công tác kiểm thử đóng vai trò quyết định trước khi đưa hệ thống vào vận hành.

## 1.3 Phạm vi

Tài liệu Kế hoạch kiểm thử này được áp dụng cho toàn bộ các module chức năng và phi chức năng của Hệ thống Tính thuế TNCN trong bài tập lớn. Các nhóm dịch vụ và chức năng trọng tâm cần kiểm tra bao gồm:

• Nhóm 1 - Tìm kiếm cơ bản và Lọc tờ khai nâng cao: Lọc tờ khai theo Năm kê khai, Tháng kê khai, Trạng thái nộp thuế (ALL, PAID, PENDING) và tìm kiếm từ khóa theo Họ tên, Mã số thuế (MST), số CCCD.

• Nhóm 2 - Tạo tài khoản và Đăng nhập xác thực: Đăng ký tài khoản người nộp thuế mới (kiểm tra ràng buộc Username, Password, MST 10 số, CCCD 12 số, SĐT 10 số, Email), Đăng nhập phân quyền (Taxpayer/Admin) và Đăng xuất.

• Nhóm 3 - Quản lý hồ sơ cá nhân và Lịch sử tờ khai: Hiển thị thông tin định danh người nộp thuế, trạng thái xác thực thuế điện tử, theo dõi danh sách tờ khai cá nhân và tra cứu/in biên lai nộp thuế điện tử.

• Nhóm 4 - Chức năng nghiệp vụ chính của phần mềm: Công cụ tính nhẩm thuế nhanh, Kê khai thu nhập & Tính thuế tự động 5 bậc thời gian thực, Đóng thuế trực tuyến (VNPAY-QR, Chuyển khoản, Thẻ), Xuất báo cáo quyết toán CSV chuẩn UTF-8 BOM và Cấu hình tham số hệ thống.

## 1.4 Các định nghĩa và các từ viết tắt được dùng

## 1.4.1 Các định nghĩa

| Thuật ngữ | Định nghĩa |
| --- | --- |
| PIT System (Tên phần mềm) | Hệ thống phần mềm Web quản lý kê khai, tính toán tự động và nộp thuế thu nhập cá nhân trực tuyến. |
| Thông tin dữ liệu thuế | Bao gồm thông tin định danh người nộp thuế (Họ tên, MST, CCCD, SĐT, Email), dữ liệu thu nhập (Lương chính, thưởng, thu nhập khác, miễn thuế, từ thiện), tờ khai thuế và biên lai nộp tiền. |
| Thu nhập chịu thuế (TNCT) | Tổng các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền thưởng và thu nhập chịu thuế khác trừ đi các khoản thu nhập được miễn thuế. |
| Thu nhập tính thuế (TNTT) | Phần thu nhập còn lại sau khi lấy Thu nhập chịu thuế trừ đi Bảo hiểm bắt buộc, Giảm trừ gia cảnh (bản thân + người phụ thuộc) và Đóng góp từ thiện. |
| Liên kết thanh toán | Cơ chế tích hợp cổng thanh toán điện tử mô phỏng (VNPAY-QR, Internet Banking, Thẻ quốc tế/nội địa) để gạch nợ thuế và cấp biên lai vào Kho bạc Nhà nước. |

### 1.4.2 Các từ viết tắt

| Từ viết tắt | Mô tả ý nghĩa |
| --- | --- |
| PIT / TNCN | Personal Income Tax - Thuế thu nhập cá nhân |
| TNCT | Thu nhập chịu thuế (Taxable Income) |
| TNTT | Thu nhập tính thuế (Assessed Income) |
| GTGC / NPT | Giảm trừ gia cảnh / Người phụ thuộc |
| MST / CCCD | Mã số thuế cá nhân (10 chữ số) / Căn cước công dân gắn chip (12 chữ số) |
| BHXH / BHYT / BHTN | Bảo hiểm xã hội (8%) / Bảo hiểm y tế (1.5%) / Bảo hiểm thất nghiệp (1%) |
| KBNN | Kho bạc Nhà nước (State Treasury) |
| SRS | Software Requirement Specification - Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm |
| BVA / EP | Boundary Value Analysis (Phân tích giá trị biên) / Equivalence Partitioning (Phân vùng tương đương) |
| RBAC | Role-Based Access Control - Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò |

## 1.5 Những người sử dụng tài liệu này

Tài liệu này được sử dụng cho Quản lý kiểm thử (Test Manager), Chuyên viên thiết kế kiểm thử (Test Designer), Kiểm thử viên (Tester) và Lập trình viên (Developer).

# 2. Tài liệu tham khảo

• Văn bản: Luật Thuế Thu nhập cá nhân và Văn bản hợp nhất số 112/VBHN-VPQH quy định về mức giảm trừ gia cảnh mới (15,5 triệu/tháng cho bản thân, 6,2 triệu/tháng cho người phụ thuộc) và Biểu thuế lũy tiến từng phần 5 bậc.

• Tài liệu phân tích yêu cầu: Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS) - Hệ thống Tính thuế Thu nhập Cá nhân (PIT System) phiên bản 1.0.0

• Tài liệu học thuật: Các khóa học Coursera

# 3. Lịch trình công việc

Kế hoạch thực hiện kiểm thử dự án được chia thành 7 cột mốc (Milestones) cụ thể như bảng dưới đây:

| Milestone (Công việc) | Deliverables (Sản phẩm bàn giao) | Duration | Start Date | End Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lập kế hoạch kiểm thử | Tài liệu Test Plan (v1.0) | 2 ngày | 01/10/2026 | 02/10/2026 |
| 2. Xem lại các tài liệu (SRS & Test Plan) | Tài liệu SRS & Test Plan đã hiệu đính | 1 ngày | 03/10/2026 | 03/10/2026 |
| 3. Thiết kế các Test Case | Khung thiết kế Test Case (BVA, EP, Decision Table) | 2 ngày | 04/10/2026 | 05/10/2026 |
| 4. Viết các Test Case chi tiết | File Test_Case_Template.xlsx & 98 Unit Tests JUnit 5 | 2 ngày | 06/10/2026 | 07/10/2026 |
| 5. Xem lại (Review) các Test Case | Biên bản rà soát & Bộ Test Case hoàn chỉnh | 1 ngày | 08/10/2026 | 08/10/2026 |
| 6. Thực thi các Test Case | Kết quả chạy Manual Test & Automation (test.bat) | 2 ngày | 09/10/2026 | 10/10/2026 |
| 7. Ghi nhận và đánh giá kết quả kiểm thử | Báo cáo tổng kết Test Report & JaCoCo HTML | 1 ngày | 11/10/2026 | 11/10/2026 |

Biểu đồ Gantt:

# 4. Những yêu cầu về tài nguyên

## 4.1 Phần cứng

Máy tính cá nhân phục vụ phát triển, chạy máy chủ Web cục bộ (Localhost) và thực thi kiểm thử:

| CPU | RAM | Ổ cứng (SSD/HDD) | Architecture |
| --- | --- | --- | --- |
| Intel Core i7 / AMD Ryzen 7 (2.3 GHz trở lên) | 16 GB DDR4 (Tối thiểu 8 GB) | 512 GB NVMe SSD | 64-bit (x64) |

## 4.2 Phần mềm

| Tên phần mềm | Phiên bản | Loại phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Microsoft Windows 11 Pro | 23H2 (64-bit) | Hệ điều hành môi trường kiểm thử |
| Java Development Kit (JDK) | JDK 23 / JDK 17 LTS | Môi trường thực thi và biên dịch Java |
| Spring Boot & Embedded Tomcat | 3.2.1 | Application Server & Web Framework |
| Google Chrome | 129.0+ (64-bit) | Trình duyệt kiểm thử giao diện chính |
| Microsoft Edge | 129.0+ (64-bit) | Trình duyệt kiểm thử tương thích |
| Microsoft Office Excel / Word | 2021 / Microsoft 365 | Soạn thảo tài liệu và kiểm tra xuất báo cáo CSV |

## 4.3 Công cụ kiểm thử

| Hoạt động kiểm thử | Công cụ sử dụng | Nhà cung cấp | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý và Thiết kế Test Case | Microsoft Office Excel | Microsoft | 2021 / 365 |
| Quản lý Cấu hình & Tài liệu | Microsoft Office Word & Git | Microsoft / Git SCM | 2021 / 2.45+ |
| Kiểm thử tự động Đơn vị & API | JUnit 5 (Jupiter) & Spring Mock | Eclipse Foundation | 5.10.1 |
| Đo lường độ bao phủ mã nguồn | JaCoCo Maven Plugin | Mountainminds | 0.8.11 |
| Defect Tracking (Theo dõi lỗi) | Microsoft Office Excel / GitHub Issues | Microsoft / GitHub | 2021 |
| Tự động hóa Build & Chạy Test | Apache Maven (run.bat, test.bat) | Apache Software Foundation | 3.9.6 |

## 4.4 Môi trường kiểm thử

• Môi trường máy chủ ứng dụng: Ứng dụng Spring Boot được đóng gói thành file thực thi và khởi chạy trực tiếp qua script run.bat

• Hệ điều hành sử dụng: Microsoft Windows 11 (64-bit), hỗ trợ PowerShell và Command Prompt

• Dữ liệu kiểm thử khởi tạo sẵn (Seed Data): Hệ thống tự động nạp sẵn tài khoản Người nộp thuế (nguyenvana / User@123, tranthib / User@123), tài khoản Cán bộ thuế (admin / Admin@123) và 3 tờ khai mẫu ở cả hai trạng thái PAID và PENDING để sẵn sàng kiểm thử.

## 4.5 Nhân sự

### 4.5.1 Vai trò và trách nhiệm

| Thành viên | Vai trò & Trách nhiệm chi tiết trong dự án |
| --- | --- |
| Nguyễn Quế Bắc | - Lập tài liệu Đặc tả yêu cầu (SRS) và Kế hoạch kiểm thử (Test Plan). - Quản lý tiến độ chung, phân công nhiệm vụ, thiết kế và thực thi kiểm thử thuật toán tính thuế TNCN 5 bậc - Thiết kế và thực thi các Test Case Bảo mật phân quyền, Hiệu năng và Giao diện người dùng. |
| Hoàng Tuấn Kiệt | - Thiết kế và thực thi các Test Case chức năng Tạo tài khoản, Đăng nhập, Kiểm tra dữ liệu biên CCCD/MST/SĐT - Kiểm thử chức năng Kê khai thuế và quản lý hồ sơ tờ khai cá nhân. - Tổng hợp báo cáo độ phủ mã nguồn |
| Đỗ Trung Kiên | - Thiết kế và thực thi các Test Case chức năng Đóng thuế trực tuyến, Cấp biên lai điện tử . - Kiểm thử phân hệ Cán bộ thuế: Tìm kiếm, Lọc tờ khai, Xuất báo cáo CSV và Cấu hình tham số. - Rà soát chéo toàn bộ tài liệu |

# 5. Phạm vi kiểm thử

## 5.1 Những chức năng được kiểm thử

### 5.1.1 Tìm kiếm

Kiểm tra chức năng Tìm kiếm và Lọc tờ khai thuế trên phân hệ Quản trị viên và danh sách tờ khai cá nhân:

• Tìm kiếm cơ bản theo từ khóa: Kiểm tra tìm kiếm với tất cả tờ khai (để trống từ khóa), tìm kiếm theo Họ và tên tiếng Việt có dấu (VD: "Nguyễn Văn A"), tìm kiếm theo Mã số thuế 10 số (VD: "0123456789") và tìm kiếm theo số CCCD.

• Lọc nâng cao theo nhiều tiêu chí kết hợp: Kiểm tra bộ lọc kết hợp đồng thời các điều kiện: Năm kê khai (VD: 2026), Tháng kê khai (Tháng 1..12 hoặc Tất cả các tháng) và Trạng thái nộp thuế (Tất cả, Đã nộp thuế - PAID, Chờ đóng thuế - PENDING).

• Kiểm tra hiển thị kết quả tìm kiếm: Kiểm tra bảng danh sách kết quả hiển thị đầy đủ các cột (Mã tờ khai, Người nộp thuế, MST, Kỳ kê khai, Tổng thu nhập, Giảm trừ, TNTT, Thuế phải nộp, Trạng thái) và tự động tính lại 3 thẻ thống kê tổng hợp.

### 5.1.2 Tạo tài khoản

• Kiểm tra đăng ký tài khoản mới: Kiểm tra tạo tài khoản thành công khi nhập đúng chuẩn: Username (3-30 ký tự chữ/số/gạch dưới), Password (>= 6 ký tự), Họ tên, MST (đúng 10 chữ số), CCCD (đúng 12 chữ số), SĐT (10 số bắt đầu bằng 0), Email hợp lệ.

• Kiểm tra bắt lỗi dữ liệu không hợp lệ: Kiểm tra hệ thống từ chối và hiển thị cảnh báo chính xác khi đăng ký trùng Username, thiếu trường bắt buộc, hoặc nhập sai định dạng MST, CCCD, SĐT, Email.

• Kiểm tra đăng nhập và phân quyền: Kiểm tra đăng nhập thành công với tài khoản vừa tạo, tự động điều hướng đúng vai trò và kiểm tra chức năng Đăng xuất.

### 5.1.3 Quản lý hồ sơ cá nhân

• Kiểm tra hiển thị thông tin định danh người nộp thuế: Trên Bảng điều khiển (/dashboard.html), kiểm tra hiển thị chính xác Họ và tên, Mã số thuế, số CCCD, địa chỉ Email và huy hiệu trạng thái "Đã Xác Thực Thuế Điện Tử".

• Kiểm tra quản lý danh sách hoạt động kê khai cá nhân: Tại Tab "2. Danh Sách Tờ Khai & Đóng Thuế", kiểm tra hiển thị đầy đủ lịch sử các tờ khai đã gửi của người dùng, trạng thái từng tờ khai (Chờ đóng thuế / Đã nộp thuế) và nút thao tác tương ứng (Đóng thuế / Xem biên lai).

### 5.1.4 Chức năng chính

• Mô tả chức năng: (1) Tính nhẩm thuế nhanh tại trang chủ; (2) Kê khai thu nhập & Tính thuế tự động thời gian thực theo biểu 5 bậc mới; (3) Đóng thuế trực tuyến qua VNPAY-QR, Chuyển khoản, Thẻ và phát hành Biên lai điện tử; (4) Xuất báo cáo quyết toán CSV và Cấu hình tham số giảm trừ/bảo hiểm dành cho Admin.

• Cấp quyền cho chức năng: Khách vãng lai (Guest) chỉ được sử dụng công cụ tính nhẩm nhanh và đăng ký/đăng nhập; Người nộp thuế (TAXPAYER) được kê khai, nộp thuế và xem biên lai của chính mình; Cán bộ thuế (ADMIN) được quyền xem toàn bộ tờ khai, xuất báo cáo CSV và thay đổi cấu hình hệ thống.

• Input:: Năm, Tháng kê khai, Lương chính, Thưởng, Thu nhập khác, Thu nhập miễn thuế, Số người phụ thuộc (0-50), Từ thiện, Phương thức thanh toán.

• Output:: Tổng thu nhập, Bảo hiểm bắt buộc (10.5%), Giảm trừ gia cảnh, TNTT, Bảng thuế chi tiết 5 bậc, Tổng thuế phải nộp, Thu nhập Net, Mã tờ khai (DEC-xxxx), Biên lai điện tử (REC-xxxx) và File CSV báo cáo.

## 5.2 Những chức năng không được kiểm thử

Những chức năng và thành phần sau nằm ngoài phạm vi kiểm thử của dự án:

• Cổng thanh toán ngân hàng thực tế (Real Banking Gateway): Hệ thống sử dụng mô-đun mô phỏng giao dịch thanh toán (Payment Simulation) để sinh mã giao dịch và biên lai, không kết nối trừ tiền thật trên tài khoản ngân hàng thương mại.

• Chữ ký số phần cứng (USB Token): Không kiểm thử tích hợp thiết bị phần cứng USB Token ký số chuyên dụng.

# 6. Chiến lược kiểm thử

## 6.1 Test Stages

Dự án áp dụng kết hợp cả 4 hình thức kiểm thử theo quy trình từ mức đơn vị mã nguồn đến mức hệ thống giao diện hoàn chỉnh:

• Kiểm thử Hộp trắng (White-box Testing):

Bước 1: Phân tích luồng điều khiển (Control Flow) và các nhánh rẽ (if/else, vòng lặp 5 bậc thuế) trong tầng Service và Util.
Bước 2: Viết 98 Unit Test Cases bằng JUnit 5 kiểm tra từng phương thức độc lập.
Bước 3: Chạy công cụ JaCoCo đo độ phủ dòng lệnh (Line Coverage đạt > 90%) và độ phủ nhánh (Branch Coverage).

• Kiểm thử Hộp đen (Black-box Testing):

Bước 1: Phân tích đặc tả SRS để chia các Phân vùng tương đương (EP) hợp lệ và không hợp lệ cho dữ liệu đầu vào.
Bước 2: Áp dụng Phân tích giá trị biên (BVA) tại các mốc ranh giới bậc thuế (0đ, 10tr, 10.000.001đ, 30tr, 60tr, 100tr), trần bảo hiểm (46,8tr), số người phụ thuộc (0, 50, -1, 51).
Bước 3: Lập Bảng quyết định (Decision Table) cho các tổ hợp đăng nhập, nộp tờ khai và thanh toán.

• Kiểm thử Thủ công (Manual Testing):

Bước 1: Khởi chạy hệ thống qua run.bat .
Bước 2: Thực thi tuần tự 59 Test Cases 
Bước 3: Đối chiếu kết quả thực tế với kết quả kỳ vọng và ghi nhận trạng thái (Passed/Failed).

• Kiểm thử Tự động (Automation Testing):

Bước 1: Thiết lập bộ kiểm thử tự động JUnit 5 kết hợp MockHttpSession cho toàn bộ tầng Service và REST API Controller.
Bước 2: Thực thi tự động bằng 1 cú nhấp chuột qua script test.bat

Bước 3: Tự động xuất báo cáo kết quả kiểm thử và báo cáo độ phủ HTML.

## 6.2 Các loại kiểm thử

| Tiêu chí chiến lược | Nội dung thực hiện chi tiết |
| --- | --- |
| Mục đích kiểm tra | Đảm bảo 100% các chức năng nghiệp vụ tính thuế TNCN 5 bậc, kê khai, đóng thuế trực tuyến, xuất báo cáo CSV và phân quyền quản trị hoạt động chính xác tuyệt đối theo đặc tả SRS. |
| Kỹ thuật áp dụng | - Phân vùng tương đương và Phân tích giá trị biên cho các mốc thu nhập và định dạng dữ liệu. - Đối chiếu chéo giữa phương pháp tính lũy tiến từng bậc và công thức rút gọn. - Kiểm thử phân quyền RBAC và kiểm thử luồng cạn kiệt với dữ liệu không hợp lệ. |
| Tiêu chuẩn dừng (Stopping Criteria) | - Tất cả 59 Test Cases trong bảng Excel và 98 Unit Tests trong JUnit 5 đều được thực thi đầy đủ. - Toàn bộ các lỗi phát hiện đều được ghi nhận rõ nguyên nhân, khắc phục triệt để và kiểm thử lại đạt 100% Passed. |
| Chịu trách nhiệm kiểm thử | Test Designer / Tester của nhóm dự án. |
| Cách kiểm thử | - Kết hợp Kiểm thử tự động (chạy script test.bat thực thi 98 JUnit 5 tests) và Kiểm thử thủ công tuần tự trên trình duyệt Web. |
| Xử lý ngoại lệ | Ghi nhận mọi vấn đề phát sinh (như trùng phiên đăng nhập, lỗi định dạng font CSV hoặc sai lệch làm tròn số), khoanh vùng tại tầng Service/Controller để khắc phục và thực hiện Regression Test. |

# 7. Điều kiện chấp nhận

Hệ thống Tính thuế Thu nhập Cá nhân (PIT System) được nghiệm thu và chấp nhận hoàn thành khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

• Tỷ lệ hoàn thành Test Case: Thực thi 100% và đạt trạng thái Passed toàn bộ 59 Test Cases (gồm 35 Function Test Cases, 12 Security & Performance Test Cases, 12 GUI Test Cases) và 98 Unit Test Cases tự động.

• Độ phủ mã nguồn (Code Coverage): Độ bao phủ mã nguồn đo bằng JaCoCo đạt tối thiểu >= 90% toàn dự án, không còn bất kỳ lỗi nào ở mức độ High hoặc Medium.

• Các điều kiện vận hành ổn định:

- Hệ thống chạy ổn định, mượt mà trên các trình duyệt Google Chrome và Microsoft Edge phiên bản mới nhất.
- Máy chủ Spring Boot cung cấp đầy đủ các RESTful API phản hồi nhanh (< 200ms).
- Giao diện Responsive hiển thị chuẩn xác, báo cáo CSV xuất ra mở trực tiếp trên Excel hiển thị tiếng Việt hoàn hảo.

# 8. Defect Tracking (lỗi)

## 8.1 Phân loại lỗi

| Mức độ nghiêm trọng | Đặc tả các loại lỗi tương ứng trong Hệ thống Tính thuế TNCN |
| --- | --- |
| High (Nghiêm trọng cao) | - Tính sai số tiền thuế TNCN, tính sai mức giảm trừ bản thân (15,5tr), người phụ thuộc (6,2tr) hoặc bảo hiểm (10,5%). - Không thể đăng ký tài khoản mới hoặc không thể đăng nhập vào hệ thống. - Không thể nộp tờ khai thuế hoặc không thực hiện được giao dịch đóng thuế trực tuyến. - Lỗi lỗ hổng bảo mật: Người dùng thường (Taxpayer) truy cập được vào trang hoặc API của Admin. |
| Medium (Trung bình) | - Tìm kiếm hoặc lọc danh sách tờ khai trả về sai kết quả theo Năm/Tháng/Trạng thái. - Xuất file báo cáo quyết toán CSV bị lỗi phông chữ tiếng Việt khi mở bằng Microsoft Excel. - Không cập nhật hoặc không khôi phục được cấu hình tham số giảm trừ của Admin. - Không mở xem được thông tin chi tiết Biên lai nộp thuế điện tử. |
| Low (Thấp / Giao diện) | - Lỗi hiển thị lệch bố cục nút bấm, màu sắc huy hiệu (badge) hoặc căn lề bảng chưa đồng nhất. - Câu thông báo lỗi (Alert/Validation) diễn đạt chưa rõ nghĩa hoặc sai chính tả tiếng Việt. - Hiệu ứng chuyển tab hoặc đóng/mở Modal chưa mượt mà. |

## 8.2 Quy trình xử lý lỗi

• Bước 1 - Phát hiện & Ghi nhận lỗi (Log Defect): Khi thực thi kiểm thử nếu phát hiện kết quả thực tế khác với kết quả kỳ vọng, Tester ghi nhận đầy đủ mã Test Case, các bước tái hiện lỗi, ảnh chụp màn hình và phân loại mức độ nghiêm trọng (High / Medium / Low).

• Bước 2 - Phân tích & Khắc phục (Fix Defect): Chuyển giao báo cáo lỗi cho thành viên phụ trách mã nguồn (Developer) để kiểm tra nguyên nhân tại tầng Controller/Service/Frontend và tiến hành sửa lỗi.

• Bước 3 - Kiểm thử xác nhận & Hồi quy (Retest & Regression Test): Tester thực thi lại ca kiểm thử bị lỗi cùng bộ 98 Unit Test tự động để đảm bảo lỗi đã được sửa triệt để và không làm phát sinh lỗi mới trước khi chuyển trạng thái sang Passed/Closed.